# 2025年度县域商业体系建设“试点县”计划支持项目清单

| 序号 | 盟市 | 旗县区 | 支持项目全称 | 支持方向 | 项目年度 | 建设内容 | 实现功能 | 建设周期 | 建设进度 | 承办企业全称 | 计划支持比例（%） | 总投资额（万元） | 县域商业体系建设行动支持方向投资额度（万元） | 中央财政金支持金额（万元） | 地方财政金支持金额（万元） | 企业配套资金（万元） | 是否进行可行性研究或专家评审等并出具书面意见 | 是否引入审计、财政等第三方参与项目决策、招标等重要环节监督 | 是否已获发改、邮政、供销、农产品供应链等中央财政资金支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 内蒙古易德通网络科技有限公司农产品商品化处理设施建设项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 本项目在原有厂房内，新购置果蔬清洗机、分选机、多功能输送机、输送提升机、烘干房整套设备、全自动袋式包装机、封箱打包机、全自动六面整形包装机流水线、收缩膜包装机、激光打标机、粮食自动分装机、全自动输送式封口机、货物分拣线、多功能真空包装机、运输车辆2台、电动叉车，并打造一个农产品上行资源库平台。 | 项目的实施能够为当地农民提供更多的就业机会，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果。通过促进一、二、三产融合发展，推动农村经济的全面发展，助力乡村振兴战略的实施。 | 2024年10月-2025年10月 | 2024年10月-12月：可行性研究报告编制及审批，前期设计阶段； 2025年1-8月：项目建设阶段，实施具体设施设备的采买工作； 2025年9月：项目调试运营； 2023年10月：竣工验收。 | 内蒙古易德通网络科技有限公司 | 30% | 684.1 | 684.1 | 205.23 | 0 | 684.1 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗中晟农业物产有限责任公司农产品初加工基地建设项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 项目实施后可吸纳当地劳动力，解决农牧民就业问题，能够起到良好的带动作用。 | 将打造呼伦贝尔市市内首个集冷链配送和社区智慧化冷藏无人机器销售为一体的新型零售体系。 | 2024年10月至2025年10月 | 2024年10月：可行性研究报告编制及审批 2024年11—12月：初步设计及审批，施工图设计； 2025年1-2月：招标控制价及工程量清单编制； 2025年3月：项目招标； 2025年4月—2025年9月：工程施工； 2025年10月：竣工验收。 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗中晟农业物产有限责任公司 | 30% | 493.2 | 493.2 | 147.96 | 0 | 493.2 | 是 | 否 | 否 |
| 3 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 莫旗年年丰收网络技术有限公司大豆分拣罐装一体化项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 项目建筑面积为8730平方米，该项目现为新建项目，项目内配套大豆灌装、分拣，大豆检验检测等配套设备设施。 | 带动周围产业发展，带动市场就业。 | 2024年9月-2025年10月 | 项目建设周期为2024年10月-2025年10月 2024年10月项目前期申报项目、审核批复签订合同工作； 2024年11月-2025年5月“鲁日格勒”品牌产品打造设计 2025年6月-2025年10月购置大豆罐装流水设备 1 套，农产品检测设备；农产品分拣库升级、改造； | 莫力达瓦达斡尔族自治旗年年丰收网络技术有限公司 | 30% | 400 | 400 | 120 | 0 | 400 | 是 | 否 | 否 |
| 4 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 呼伦贝尔市原野农牧业有限公司牛肉及副产品预冷初加工建设项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 项目总投资1841.71万元，建成后可实现日加工牛肉干5吨、牛肉肠30吨、牛肉卤制品55吨，通过购买分拣、预冷初加工设施设备，实现产业带动，形成规模经济效益。 | 项目实施后可吸纳当地劳动力，解决部分农牧民就业问题，能够起到很好的带动作用。 | 2024年10月—2025年10月 | 2024年10月：可行性研究报告编制及审批 2024年11—12月：初步设计及审批，施工图设计； 2025年1-2月：招标控制价及工程量清单编制； 2025年3月：项目招标； 2025年4月—2025年9月：工程施工； 2023年10月：竣工验收。 | 呼伦贝尔市原野农牧业有限公司 | 30% | 1841.71 | 552.5 | 1841.71 | 0 | 1841.71 | 是 | 否 | 否 |
| 5 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗思维岛创业园服务有限公司鲜食玉米商品化处理中心项目 | 增强农畜产品上行动能 | 2025年 | 项目在原厂房内，新购置设备扒皮机、切头去尾机、水槽提升机、滚杠清洗机、提升机、双向输送、给袋式包装机、收集带、一拖二杀菌釜、喷淋清洗机、反转风干机、反渗透净水器、空压机、分页喷码机、封箱机、封口机、电动叉车、铲车、蒸汽锅炉以及其他附属设施等。 | 缓解就业压力，带动周边相关经济。 | 2024年10月-2025年10月 | 2024年10月-12月：可行性研究报告编制及审批，前期设计阶段； 2025年1-8月：项目建设阶段，实施具体设施设备的采买工作； 2025年9月：项目调试运营； 2025年10月：竣工验收。 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗思维岛创业园服务有限公司 | 30% | 278.11 | 278.11 | 83.43 | 0 | 278.11 | 是 | 否 | 否 |